谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号： YGCG2025101 。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司西门损坏地面修复。
3. 业务管理部门: 设备能源计量部 。
4. 项目内容

1、拆除混凝土损坏地面330m2,厚度350mm，垃圾自行处理；  
2、做200mm厚水稳层，150mm厚沥青路面（过半挂车）。

1. 项目要求
2. 资质要求：营业执照应含有 建筑工程施工总承包叁级及叁级以上资质。
3. 业绩要求：相关协议或合同等。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含9% 增值税专用发票价格，税率可以偏离。
5. 质保期：竣工验收合格后1年。
6. 付款方式：验收合格付总工程款的97%，剩余3%为质量保证金，付款前开具全额增值税专用发票，收到发票到后 1 个月内银行转账（现金）付款。
7. 到货周期：无。
8. 工期： 5日历天 。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。