谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2025351	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司电解、熔炼彩钢板除锈翻新。

- 业务管理部门:	设备能源计量部		。

- 项目内容

- 电解厂房二期屋面8500m2、熔炼阳极工段墙面1530m2；
2.表面清理打磨除锈；
3.清洗、补漏，防锈底漆一遍，面漆两遍；
4.包工包料；

- 5、厂房高度15-25m。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有	建筑工程施工资质。

- 业绩要求：相关协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含9%	增值税专用发票价格，税率可以偏离。

- 质保期：竣工验收合格后8年,在质保期内有质量问题无偿修复；

- 付款方式：合同签订后付合同总价30%的预付款，验收合格后付合同总价67%的工程款，剩余3%为质量保证金，若一年内无质量问题无息支付，付工程款前开具全额增值税专用发票，收到发票到后1个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：无。

- 工期：	40日历天	。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。