谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	CGB2025458	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司研发中心一楼翻新。

- 业务管理部门:	设备能源计量部		。

- 项目内容

- 1.走廊、大厅、卫生间更换吊顶；
2.走廊、大厅、卫生间刷漆，部分房间室内补漆；
3.走廊、大厅、选矿实验室和高纯产品实验地面做环氧彩砂;

- 4.详见工程量清单及要求。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有建筑装修装饰工程专业承包贰级及贰级以上资质。

- 业绩要求：相关协议或合同等。

- 税率及价格：所有含税价格均为含9%	增值税专用发票价格，税率可以偏离。

- 质保期：竣工验收合格后1年,在质保期内有质量问题无偿修复；

- 付款方式：验收合格付总工程款的97%，剩余3%为质量保证金，付款前开具全额增值税专用发票，收到发票到后	1	个月内银行转账（现金）付款。

- 到货周期：无。

- 工期：	30日历天。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。

- 9.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

- 10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。

- 四、其他要求

- 1.所有人员的年龄不得超过法定退休年龄，超过者不予办理入厂手续；

- 2.所有人员施工前需进行不少于24小时的三级安全教育培训，培训考试合格者方可进入现场施工；

- 3.所有人员需购买保额不低于100万元的人身意外伤害险。